Raport o stanie projektu

**P3 Grupa 5 :** Piotr Piecuch, Filip Rzepiela, Paweł Smoła  
**Temat:** Konfigurator wyposażenia w salonie samochodowym Kia  
**Technologia:** PHP, JavaScript, MySQL Framework Laravel + React?

Podsumowanie projektu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Data raportu | Nazwa projektu | Przygotowane przez |
| 9 maja 2021 | Konfigurator wyposażenia w salonie samochodowym Kia | Filip Rzepiela, Piotr Piecuch, Paweł Smoła |

Podsumowanie stanu

Stworzona została baza danych na podstawie diagramu ERD oraz założeń projektowych. Opracowano połączenie z bazą danych za pomocą framework LARAVEL. Utworzono szablon rejestracji, logowania oraz przywracania danych. Utworzono logowanie do panelu administratora oraz możliwość odzyskania przez niego hasła.

Przegląd projektu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie | % wykonania | Data ukończenia | Czynnik | Uwagi |
| Budowa bazy danych | 80% |  |  | Uzupełnienie bazy w trakcie realizacji kolejnych elementów |
| Przystosowanie do założeń projektowych | 75% |  |  | Uzupełnienie bazy w trakcie realizacji kolejnych elementów |
| Utworzenie połączenia między bazą a stroną | 100% | 30.04.2021 |  |  |
| Rejestracja | 100% | 05.05.2021 |  |  |
| Logowanie | 100% | 06.05.2021 |  |  |
| Przywracanie hasła | 80% |  |  | Poprawa przesyłania akcji resetu hasła na pocztę mailową |
| Logowanie administrator | 100% | 08.05.2021 |  |  |
| Przywracanie hasła – administrator | 80% |  |  | Poprawa przesyłania akcji resetu hasła na pocztę mailową |
| Panel klienta | 10% |  |  | Rozbudowa według założeń projektowych |
| Panel administratora | 10% |  |  | Rozbudowa według założeń projektowych |
| Layout strony głównej konfiguratora | 0% |  |  | Zlecono do wykonania |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Przegląd budżetu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Wydano | % sumy | Nieprzekroczony? | Uwagi |
| Hosting + Domena | 2.10 | 100% | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Historia zagrożeń i problemów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problem | Przypisano do | Data |
| Naprawa błędu z wysyłaniem na maila resetu hasła | Filip Rzepiela | 09.05.2021 |
| Naprawa problemu z composerem | Filip Rzepiela | 10.05.2021 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Wnioski/zalecenia

Zlecono opracowanie layoutu strony głównej konfiguratora, naprawę błędu z wysyłaniem na maila resetu hasła oraz prace w panelu administratora – dodawanie pojazdów, konfiguracji.